🏗️ Plan de Implementación Backend Consorcio Inteligente MDQ — .NET 8 · PostgreSQL · Railway/Azure

Este documento traduce el plan de producto en pasos concretos de código. Está ordenado por prioridad real: primero lo que desbloquea el MVP, luego lo que permite monetizar, y finalmente lo escalable.

# 1. Estructura del Proyecto

Antes de escribir una línea de negocio, armá esta estructura. Todo lo demás cuelga de acá.

ConsorcioBE/ ├── ConsorcioBE.API/ ← Capa de presentación (Controllers, Middleware) │ ├── Controllers/ │ ├── Middleware/ │ └── Program.cs ├── ConsorcioBE.Application/ ← Lógica de negocio (Services, DTOs, Interfaces) │ ├── DTOs/ │ ├── Interfaces/ │ └── Services/ ├── ConsorcioBE.Domain/ ← Entidades del dominio (POCO, sin dependencias) │ └── Entities/ ├── ConsorcioBE.Infrastructure/← Repositorios, DbContext, S3, Firebase │ ├── Data/ │ │ └── AppDbContext.cs │ ├── Repositories/ │ └── External/ ← S3, Firebase, Email └── ConsorcioBE.Tests/ ← Tests unitarios (se agregan en Fase 2)

Comandos para crear la solución desde cero - dotnet new sln -n ConsorcioBE - dotnet new webapi -n ConsorcioBE.API --no-openapi false - dotnet new classlib -n ConsorcioBE.Application - dotnet new classlib -n ConsorcioBE.Domain - dotnet new classlib -n ConsorcioBE.Infrastructure - dotnet sln add **/*.csproj

# 2. Paquetes NuGet Esenciales

| ConsorcioBE.Infrastructure - Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL - Microsoft.EntityFrameworkCore.Design - AWSSDK.S3 - FirebaseAdmin | ConsorcioBE.API - Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer - BCrypt.Net-Next - AutoMapper.Extensions.Microsoft.DependencyInjection - Serilog.AspNetCore |
| --- | --- |

# 3. Orden de Implementación

Seguí este orden. Cada fase termina con algo funcional y testeable.

| FASE 0 — Fundamentos Semana 1 — Días 1 a 3 | Prioritario |
| --- | --- |

Antes de cualquier entidad de negocio, levantá la infraestructura base:

- Program.cs con DI configurado (DbContext, JWT, AutoMapper, Serilog)

- AppDbContext vacío conectado a PostgreSQL local

- Middleware de manejo global de errores

- HealthCheck endpoint (/health) — confirma que todo levanta

- Archivo .env / appsettings.Development.json con variables de conexión

// Program.cs — estructura mínima de arranque builder.Services.AddDbContext<AppDbContext>(opt => opt.UseNpgsql(builder.Configuration.GetConnectionString("Default"))); builder.Services.AddAuthentication(JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme) .AddJwtBearer(options => { /* config */ }); builder.Services.AddAutoMapper(typeof(MappingProfile)); builder.Services.AddScoped<IIncidenciaService, IncidenciaService>(); // ... resto de servicios

| FASE 1 — Auth & Usuarios Semana 1 — Días 4 a 7 | MVP |
| --- | --- |

Lo primero funcional: poder crear usuarios y obtener un JWT.

Entidades a crear primero

- Usuario (Id, Email, PasswordHash, Nombre, Rol, ConsorcioId, CreadoEn)

- Consorcio (Id, Nombre, Dirección, PlanId, CreadoEn)

- Enum Rol: Administrador | Propietario | Inquilino

Endpoints — Auth

| Método | Endpoint | Descripción |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | Crea usuario + hash de password con BCrypt |
| POST | /api/auth/login | Valida credenciales, devuelve JWT + RefreshToken |
| POST | /api/auth/refresh | Renueva JWT usando RefreshToken |
| GET | /api/auth/me | Devuelve datos del usuario autenticado |

Patrón recomendado para el JWT - Access token: expiración 15 minutos - Refresh token: expiración 7 días, guardado en DB - Claim obligatorio en el token: UserId, ConsorcioId, Rol - Validar el ConsorcioId en cada request para aislar datos entre consorcios (multitenancy)

| FASE 2 — Módulo de Incidencias Semana 2 — Días 1 a 4 | MVP |
| --- | --- |

El núcleo operativo del MVP. Es lo que más valor entrega al administrador desde el día 1.

Entidad Incidencia

public class Incidencia { public Guid Id { get; set; } public string Titulo { get; set; } public string Descripcion { get; set; } public EstadoIncidencia Estado { get; set; } // Pendiente/EnProceso/Resuelto public string? FotoUrl { get; set; } // URL de S3 public double? Latitud { get; set; } public double? Longitud { get; set; } public Guid ReportadoPorId { get; set; } public Guid? ProveedorAsignadoId { get; set; } public Guid ConsorcioId { get; set; } // SIEMPRE filtrar por esto public DateTime CreadoEn { get; set; } }

Endpoints — Incidencias

| Método | Endpoint | Descripción |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/incidencias | Lista paginada filtrada por consorcio del JWT |
| GET | /api/incidencias/{id} | Detalle de una incidencia |
| POST | /api/incidencias | Crea incidencia (multipart/form-data con foto opcional) |
| PATCH | /api/incidencias/{id}/estado | Cambia estado (solo Admin) |
| PATCH | /api/incidencias/{id}/proveedor | Asigna proveedor (solo Admin) |
| POST | /api/incidencias/{id}/comentarios | Agrega comentario interno |

Nota sobre el upload de fotos - Recibir el archivo en el Controller como IFormFile - Pasarlo al servicio de S3 (Infrastructure/External/S3Service.cs) - Guardar solo la URL pública en la base de datos - En desarrollo, usar MinIO local como reemplazo de S3 (misma API, sin costo)

| FASE 3 — Muro de Avisos & Documentos Semana 2 — Días 5 a 7 | MVP |
| --- | --- |

Entidad Aviso

- Título, Contenido, FijadoHasta (nullable), ConsorcioId, CreadoEn

- Solo el Administrador puede crear/editar/eliminar

- Los propietarios/inquilinos solo pueden leer

Endpoints — Avisos

| Método | Endpoint | Descripción |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/avisos | Lista avisos del consorcio (más recientes primero) |
| POST | /api/avisos | Crea aviso (solo Admin) |
| PUT | /api/avisos/{id} | Edita aviso (solo Admin) |
| DELETE | /api/avisos/{id} | Elimina aviso (solo Admin) |

Endpoints — Documentos

| Método | Endpoint | Descripción |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/documentos | Lista documentos del consorcio por categoría |
| POST | /api/documentos | Sube PDF a S3, guarda metadata en DB |
| DELETE | /api/documentos/{id} | Elimina de S3 y de DB (solo Admin) |

| FASE 4 — Notificaciones Push (Firebase) Semana 3 — Días 1 a 3 | MVP |
| --- | --- |

Se activa junto con avisos e incidencias. Usa Firebase Cloud Messaging (FCM).

- Tabla DeviceToken: UserId, Token, Plataforma (iOS/Android/Web), ActualizadoEn

- Endpoint POST /api/dispositivos/token — registra el token del cliente

- Servicio INotificacionService.EnviarAsync(consorcioId, titulo, cuerpo)

- Se llama desde los Services (no desde los Controllers) al crear avisos o cambiar estado de incidencias

// Infrastructure/External/FirebaseNotificationService.cs public async Task EnviarAsync(Guid consorcioId, string titulo, string cuerpo) { var tokens = await _repo.GetTokensPorConsorcio(consorcioId); var message = new MulticastMessage { Tokens = tokens, Notification = new Notification { Title = titulo, Body = cuerpo } }; await FirebaseMessaging.DefaultInstance.SendEachForMulticastAsync(message); }

| FASE 5 — Dashboard de Expensas Semana 3 — Días 4 a 7 | Prioritario |
| --- | --- |

Esto es lo que percibe más valor el propietario. Es la puerta de entrada a la monetización.

Entidades

- Expensa: Período (Año/Mes), ConsorcioId, FechaVencimiento, PdfUrl

- GastoCategoria: Nombre, Icono (para el frontend)

- Gasto: ExpensaId, CategoriaId, Descripcion, Monto, ProveedorId (nullable)

Endpoints — Expensas

| Método | Endpoint | Descripción |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/expensas | Lista expensas del consorcio (últimas 12) |
| GET | /api/expensas/{id} | Detalle con lista de gastos desglosados |
| GET | /api/expensas/{id}/resumen | JSON listo para graficar (por categoría) |
| POST | /api/expensas | Crea nueva expensa con sus gastos (solo Admin) |
| POST | /api/expensas/{id}/pdf | Sube PDF de expensa a S3 |

Estructura del endpoint /resumen (optimizada para el frontend) - { total: 450000, categorias: [{ nombre: 'Limpieza', monto: 80000, porcentaje: 17.8 }, ...] } - El frontend usa esta respuesta directamente para renderizar el gráfico de torta - No calcular en el frontend: hacer el GROUP BY en la query de PostgreSQL

| FASE 6 — Multitenancy & Seguridad Semana 4 — aplicar retroactivamente | Prioritario |
| --- | --- |

No es una fase lineal — es un filtro que debés aplicar en cada módulo. Sin esto, un consorcio puede ver datos de otro.

- Agregar ConsorcioId a TODAS las entidades de negocio

- Crear extensión ClaimsPrincipalExtensions.GetConsorcioId() para leer del JWT

- En cada Service, filtrar siempre: WHERE ConsorcioId = @consorcioId

- Crear política de autorización por rol ("SoloAdmin", "VecinoOAdmin")

- Agregar Row-Level Security en PostgreSQL como segunda línea de defensa

// Application/Extensions/ClaimsExtensions.cs public static Guid GetConsorcioId(this ClaimsPrincipal user) { var claim = user.FindFirst("ConsorcioId")?.Value ?? throw new UnauthorizedAccessException("Sin ConsorcioId en el token"); return Guid.Parse(claim); } // Uso en cualquier Service: var consorcioId = _httpContextAccessor.HttpContext.User.GetConsorcioId(); var items = await _context.Incidencias .Where(i => i.ConsorcioId == consorcioId) .ToListAsync();

# 4. Base de Datos — Migraciones

Usá EF Core Migrations. No escribas SQL a mano para el schema.

# Primera migración (después de definir las entidades base) dotnet ef migrations add InitialCreate --project ConsorcioBE.Infrastructure --startup-project ConsorcioBE.API dotnet ef database update --project ConsorcioBE.Infrastructure --startup-project ConsorcioBE.API # Cada vez que cambiás una entidad: dotnet ef migrations add NombreDescriptivo ... dotnet ef database update ...

Convención para nombres de migración - AddIncidenciaTable — agrega una tabla nueva - AddFotoUrlToIncidencia — agrega columna a tabla existente - AddIndexConsorcioId — agrega índice de performance - SeedCategoriasGasto — datos iniciales

# 5. Variables de Entorno

Nunca hardcodees credenciales. Usá appsettings.Development.json localmente y variables del entorno en Railway/Azure.

// appsettings.Development.json (NO commitear a git) { "ConnectionStrings": { "Default": "Host=localhost;Port=5432;Database=consorcio_dev;Username=postgres;Password=secret" }, "Jwt": { "Key": "clave-secreta-minimo-32-caracteres", "Issuer": "ConsorcioBE", "ExpiresInMinutes": 15 }, "Aws": { "BucketName": "consorcio-mdq-dev", "AccessKey": "...", "SecretKey": "..." }, "Firebase": { "ProjectId": "consorcio-mdq" } }

# 6. Checklist de Arranque — Día 1

Hacé esto en orden antes de escribir cualquier entidad de negocio:

- Crear la solución con los 4 proyectos (API, Application, Domain, Infrastructure)

- Instalar paquetes NuGet en cada proyecto

- Configurar Program.cs con DI, JWT, AutoMapper, Serilog

- Crear AppDbContext y conectar a PostgreSQL local (Docker o instalado)

- Crear middleware GlobalExceptionHandler

- Verificar que GET /health devuelve 200 OK

- Crear entidades Usuario y Consorcio + primera migración

- Implementar POST /auth/register y POST /auth/login

- Testear en Swagger / Postman que el JWT es válido

Con esto hecho tenés una base sólida para arrancar cualquier módulo. - Cada módulo nuevo sigue el mismo patrón: Entidad → Migración → Repository → Service → Controller - No implementes Fase 2 hasta tener al menos 1 edificio activo en Fase 1 - El marketplace y la IA vienen DESPUÉS de validar que los administradores pagan

🚀 Arrancar rápido > Arrancar perfecto Implementá Fases 0–2, poné un edificio real, después iterás.